| ПРОЕКТ Российская Федерация Ростовская область Морозовский район Администрация Широко-Атамановского сельского поселения Постановление; проект. __.__.2013; №_______. | Российская Федерация Ростовская область Морозовский район Администрация Широко-Атамановского сельского поселения Постановление; проект. № __; №_______. |
| --- | --- |

Х.Широко-Атамановский

| О внесении изменений в постановление № 69 от 10.10.2013 года «Об утверждении муниципальной программы Широко-Атамановского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Широко-Атамановского сельского поселения от 18.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Широко-Атамановского сельского поселения» и постановлением Администрации Широко-Атамановского сельского поселения от 18.09.2013 № 56 «Об утверждении перечня муниципальных программ в  Широко-Атамановском сельском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в паспорт постановления «Об утверждении муниципальной программы Широко-Атамановского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Широко-Атамановского сельского поселения | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт бюджета поселения в объёмах, предусмотренных Программой и утверждённых решением Собрания депутатов о бюджете на очередной финансовый год. Объём средств бюджета поселения, необходимый для финансирования Программы составляет 410,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 году* – 140,0 тыс. рублей; в 2015 году* – 140,0 тыс. рублей; в 2016 году*- 130,0 тыс. рублей; в 2017– 2020* г.г. – 140,0 тыс. рублей. *данные подлежат уточнению. |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| --- | --- |

Перечень программных мероприятий муниципальной  программы Широко-Атамановского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики »

1. Общеотраслевые мероприятия по энергосбережению

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты, тыс.руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016-2020 | бюджетные | внебюджетные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Организационно-правовые мероприятия | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета на очередной финансовый год Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Широко-Атамановского сельского поселения | 0,0 | финансирования не требуется |  |  |  |  | Администрация поселения, получатели бюджетных средств |
| 2 | Информационное обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание страницы «Энергосбережение» с размещением нормативных материалов и другой информации по энергосбережению на официальном сайте Администрации Широко-Атамановского сельского поселения | 0,0 | финансирования не требуется |  |  |  |  | Администрация поселения |
| 2.2. | Организовать регулярное информирование населения поселения о доступных методах и средствах энергосбережения | 0,0 | финансирования не требуется |  |  |  |  | Администрация поселения |
| 2.3. | Информирование руководителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в т.ч. о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения | 0,0 | финансирования не требуется |  |  |  |  | Администрация поселения |
| 3 | Подготовка кадров в сфере энергосбережения | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация поселения, получатели бюджетных ср-в |
|  | ИТОГО | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |  |

1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем наружного освещения

| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс.руб. |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  | бюджетные |  |  | внебюд-жетные |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016-2020 | федера-льный | облас-тной | местный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  |  |  |
| 1. | Реализация энергоресурсосберегающих мероприятий в системах наружного освещения | 115,0 | 25,0 | 25,0 |  | 70,0 | 0 | 0 | 115,0 |  | 0 | Администрация поселения |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | 110,0 | 20,0 | 20,0 |  | 70,0 | 0 | 0 | 110,0 |  | 0 | Администрация поселения |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция систем наружного освещения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 0 | 0 | 0 | 5,0 |  | 0 | Администрация поселения |  |  |  |
| 2 | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения |  |  |  |
| 2.1. | Ведение форм мониторинга потребления ресурсов системами наружного освещения |  | Не требует финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения |  |  | МКУ «УГХиС» |
|  | ВСЕГО | 115,0 | 25,0 | 25,0 | 70,0 |  | 0 | 0 | 115,0 |  | 0 |  |  |  |  |

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  учреждений

| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс.руб. |  |  |  | Источник финансирования |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016-2020 | бюд-жетные | внебюд-жетные |  |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы муниципального образования по: | 143,0 | 73,0 | 70,0 | 0,0 | 143,0 | 0 |  |
| 1.1. | Внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | получатели бюджетных средств |
|  | МБУК «Чекаловский СДК» | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0 |  |
| 1.2. | Утеплению входных дверей и окон, включая замену | 140,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 140,0 | 0 | получатели бюджетных средств |
|  | МБУК «Чекаловский СДК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Прекращение закупки для государственных или муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения |  | не требует финансирования |  |  |  |  | получатели бюджетных средств |
| 2 | Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0 |  |
| 2.1. | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций социальной сферы | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | получатели бюджетных средств |
| 2.2. | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки |  | не требует финансирования |  |  |  |  | получатели бюджетных средств |
| 3. | Учет энергетических ресурсов | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления электрической энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности всех организаций социальной сферы муниципального образования | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | получатели бюджетных средств |
|  | МБУК «Чекаловский СДК» | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |
| 4. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ведение форм мониторинга потребления ресурсов в организациях социальной сферы |  | не требует финансирования |  |  |  |  | получатели бюджетных средств |
|  | ВСЕГО: | 243,0 | 123,0 | 70,0 | 50,0 | 243,0 | 0,0 |  |

Ресурсное обеспечение

мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности на территории поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты, тыс.руб. |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  | бюджетные |  |  | внебюд-жетные |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016-2020 | областной | Бюджет Морозовского района | местный бюджет в рамках текущего финансирования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Общеотраслевые мероприятия по энергосбережению | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | 120,0 | 35,0 | 35,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений органов МО | 260,0 | 90,0 | 90,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО | 410,0 | 140,0 | 140,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 |

Приложение № 2

К Муниципальной программе

- «Энергоэффективность и развитие энергетики»

- Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики» и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год 2012 | текущий год 2013 | очередной финансовый год 2014 | первый год планового периода 2015 | второй этап реализации программы 2016-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий нарастающим итогом): |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребление электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВтч | 92,0 | 71,1 | 89,2 | 86,5 | 83,9 |
|  | в стоимостном выражении (при условии ежегодного роста тарифов 12%) | тыс.руб. | 377,2 | 291,1 | 427,2 | 466,1 | 483,7 |
| 1.1. | экономия электрической энергии: |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении | тыс. кВтч | 4,8 | -20,9 | 18,1 | -2,7 | -2,6 |
|  | в стоимостном выражении (при условии ежегодного роста тарифов 12%) | тыс.руб. | 25,4 | -86,1 | 136,1 | 38,9 | 17,6 |
|  | Потребление природного газа в натуральном выражении | Тыс.м3 | 279,0 | 285,2 | 276,1 | 267,8 | 259,8 |
|  | в стоимостном выражении (при условии ежегодного роста тарифов 12%) | Тыс. руб. | 1147,1 | 2354,0 | 1223,4 | 1216,4 | 1220,1 |
| 1.2. | экономия природного газа: |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении | Тыс.м3 | -54,5 | -6,2 | 9,1 | 8,3 | 8,0 |
|  | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 39,0 | -1206,9 | 1130,6 | 7,0 | -3,7 |
| 2 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальном секторе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребление электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВтч | 4,7 | 5,4 | 4,6 | 4,5 | 4,3 |
|  | в стоимостном выражении (при условии ежегодного роста тарифов 12%) | тыс.руб. | 19,3 | 22,1 | 22 | 24,2 | 24,8 |
| 2.1. | экономия электрической энергии: |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении | тыс. кВтч | -1,5 | 0,7 | -0,8 | -0,1 | -0,2 |
|  | в стоимостном выражении (при условии ежегодного роста тарифов 12%) | тыс.руб. | -3,7 | 2,8 | 0,1 | 2,2 | 0,6 |
| 3 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем наружного освещения: |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребление электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВтч | 75,8 | 42,5 | 73,5 | 71,3 | 69,2 |
|  | в стоимостном выражении (при условии ежегодного роста тарифов 12%) | тыс.руб. | 310,8 | 225,3 | 352 | 384,2 | 398,9 |
| 3.1. | экономия электрической энергии: |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении | тыс. кВтч | 32 | -33,3 | 31 | -2,2 | -2,1 |
|  | в стоимостном выражении (при условии ежегодного роста тарифов 12%) | тыс.руб. | -78,7 | -85,5 | 126,7 | 32,2 | 14,7 |

- Таблица 5

Расходы бюджета поселения на

реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год 2014 | первый год планового периода 2015 | второй год планового периода 2016-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффектив-ность и развитие энергетики» | всего <3>, в том числе: | X | X | X | X | 140,00 | 140,0 | 130,0 |
|  |  | Администрация Широко-Атамановского сельского поселения, всего |  | X | X | X | 140,00 | 140,0 | 130,0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2, всего |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | участник 2, всего |  | X | X | X |  |  |  |

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств местного

бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ Широко-Атамановского сельского поселения, разрабатываемых в 2013 году – после принятия решения Собрания депутатов о бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства.

<4> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных   целевых программ, основных мероприятий подпрограмм

- Таблица 6

Расходы

Бюджета поселения, областного, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год 2014 | первый год планового периода 2015 | второй год планового периода 2016-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 140,0 | 140,0 | 130,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 140,0 | 140,0 | 130,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<1> Здесь и далее в таблице в содержании графы указываются данные в соответствии с расходами бюджета поселения (Таблица 6).

- Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Широко-Атамановского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Широко-Атамановского

сельского поселения	С.В.Савилов